# The One 影響力會員｜未來發展規劃建議書

文件日期：2026-08-29

對象：內部決策與產品／營運／資訊

現況基準：影響力會員 Demo（三卡 v2.1、五項年度計畫、募集額滿）已可展示，正式站 https://the-one-influence-membership.vercel.app

## 1. 建議書要回答的問題

Demo 已經能讓人「點一遍」看懂機制。接下來不該直接把這份前端做成正式系統，而要先分清三件事：

- 機制是否定案：三張卡、核心（計畫＋未來提貨券）與加碼（附加禮遇）、知己邀請制、恕不退費、計畫募集目標與額滿即停。

- 營運是否接得住：誰核銷邀請、誰每年寫核對文案、誰在開甕／裝瓶／音樂會／校園成果／大地場次當天對券。

- 系統要做到哪一層：帳冊與憑證必須進後端；展示用的故事頁可以繼續是靜態站。

本建議書依此拆階段，避免一次上金流、會員中心、庫存、Line 客服而失焦。

## 2. 產品原則（往後都不該破）

- 未來提貨券是帳本，不是行銷積分。 每張券對應一個計畫、一個兌現日、一個（未來的）實物或席次。系統設計應像發行與核銷憑證，而不是儲值點數。

- 核心賣支持，加碼不搶戲。 附加禮遇可清楚列出，但加入理由仍是「看見支持的事發生了」。正式官網若把旅宿折扣做成主標，會把影響力消費做成一般會員卡。

- 知己卡維持稀缺。 邀請制是產品，不是註冊表單上的核取方塊。正式環境必須有可作廢、可稽核的邀請碼。

- 雙向承諾要可被核對。 會員側「鎖定即不退」與 The One 側「計畫必須如期發生」都要留下紀錄：鎖定當下、每年進度、兌現當下。

- Demo 捷徑不得進入生產。 任意字串過邀請、重整即消失的狀態、假時間快轉、鎖定後募集數字不變，只能留在展示環境。

- 年費與計畫募集不可混帳。 會員付的是卡別年費；計畫上的「目標 NT$xx萬」是該作品要募到的支持規模。額滿應停止該計畫的新鎖定，不是把年費當點數扣款。

## 3. 現況能力與缺口

| 已能對利害關係人證明 | 正式營運仍缺 |
| --- | --- |
| 三卡差異（項數、規格、邀請） | 真實會員身分與年費狀態 |
| 五項計畫、募集進度、額滿停募 | 真實已募金額、超賣防護、年費與募集分帳 |
| 選計畫、鎖定話術、提貨券視覺 | 不可竄改的發行帳本 |
| 依模擬日期推進階段、核對前後文 | 真實日曆、人工覆核、現場核銷 |
| 附加禮遇逐級對照 | 禮遇履約（住房、課程、Line）與額度控管 |
| 靜態部署、快速改文案 | 權限、稽核、個資、金流與會計 |

Demo 適合作為對內對齊工具與講述機制的活原型；不適合作為會員實際付款與持券的系統。

## 4. 建議的系統邊界

正式產品建議拆成三層，不要合成一個「什麼都做的 App」：

A. 敘事與選購體驗（會員看到的）

Landing、選卡、選計畫、鎖定確認、我的券、每年核對信／頁。可延續現有視覺與文案。

B. 憑證與募集帳本（必須後端）

會員、卡別、邀請碼、已鎖定計畫、券號、兌現窗期、計畫目標／已募／額滿、狀態機（鎖定／進行中／可兌現／已核銷／異常）。這是唯一真相來源。

C. 履約作業（對內）

計畫進度編輯、年度核對稿、現場掃券或對號、附加禮遇額度（住房晚數、課程買一送一）、校園實驗／大地音樂廳場次的現場對券。可先做很薄的內部後台，甚至第一年用試算表＋人工，只要帳本在 B。

與既有 The One CRM Demo 的關係：CRM 處理既有消費、住房、點數敘事；影響力會員是「把錢交給尚未完成的作品」。建議帳務分開、會員身份可對檔，不要把未來提貨券寫進一般點數欄位。

## 5. 分階段路線

### 階段 0｜現在（已完成）

內部 Demo：無登入、無金流、瀏覽器狀態。已含三卡、附加禮遇對照、五項計畫與募集額滿。用途：董事會／品牌／營運對齊語言。

建議維持： 繼續用這份 repo 改文案、計畫與禮遇，直到機制文句不再每週大改。

### 階段 1｜機制凍結與內容定稿（約 2–4 週，幾乎不寫新系統）

產出應是文件與營運共識，不是新功能：

- 三卡年費、上限、規格、知己邀請資格（誰有權發出邀請）

- lunch／hall 的規格是否維持標準／進階（規格原稿未寫死）

- 年費與計畫募集目標的關係：一筆年費如何計入哪一項已募、可否拆分

- 每一項附加禮遇的履約細則（適用門市、是否可轉讓、是否逐年重置）

- 鎖定後的法律／客服話術（恕不退費的例外：是否存在不可抗力）

- 年度核對的節奏：誰寫、何時發、會員如何回覆「我收到了」

- 計畫產能與額滿：罈數、席次、瓶數、校園合作數、音樂廳場次；與「NT$萬」目標如何對齊、超賣規則

此階段可把 Demo 當活的規格書。通過後再開工後端。

### 階段 2｜封閉發行（最小正式系統）

目標：少數真實會員（例如內部或既有異數人）用對帳而非刷卡完成第一輪鎖定。

最小技術範圍：

- 帳號：既有 The One 會員編號或 Email magic link 即可，不必一次上 OAuth 全家

- 後端帳本：會員 ↔ 卡別 ↔ 券；券號由伺服器發行，不可前端自造

- 邀請碼：一次性、可過期、可稽核（誰發、誰用、何時）

- 後台：建立／下架計畫、看已鎖定名單、手動把某計畫推進下一階段、標記已募／額滿

- 付款：第一季可用匯款／臨櫃＋人工標記「已收款」，金流 API 可晚一季

刻意不做：公開註冊、自動退款、完整附加禮遇預訂引擎、App。

完成定義： 能印出或畫面出示一張不可被瀏覽器重整掉的券，且營運能對出名冊。

### 階段 3｜每年核對與兌現

目標：讓「核對」從 Demo 按鈕變成營運流程。

- 計畫階段改由營運寫入（真實日期），會員端只讀

- 每年一次（或每計畫一個節點）產生核對紀錄：前一階段文案／後一階段文案／時間戳

- 兌現：現場或指定領取日，以券號核銷；核銷後不可再轉讓

- 通知：Email 或既有 Line 官方帳號一則即可，不必自建推播平台

此階段才需要認真做權限（營運／現場／唯讀財務）。

### 階段 4｜附加禮遇履約

目標：加碼真正兌得掉，但仍次於核心。

優先順序建議：

- 可對帳的項目：指定選品折扣、課程買一送一（POS 或人工登錄）

- 需庫存的項目：南園／永靖住宿、升等、船遊贈夜

- 高接觸項目：旅行相談、專屬 Line、優先選房選位

做法上可先「名額表＋人工確認」，系統只記「本年度已用／未用」。不要先做完整訂房引擎。

### 階段 5｜對外開放與金流自動化

在階段 2–4 跑過一輪真實年度之後：

- 線上付款（一次年費、鎖定不可撤的法遵確認）

- 知遇／知音公開申請、知己維持邀請

- 與 CRM／住房／零售既有系統對檔（身份、消費、但券帳本仍獨立）

- 若需要 App：先做「我的券＋核對紀錄」只讀，選購仍可走網頁

## 6. 技術演進建議（對資訊）

| 主題 | 建議 |
| --- | --- |
| 前端 | 現有 Vite＋React 可沿用為會員體驗；正式環境加上真實 API，Context 改成「伺服器狀態的快取」而非唯一真相 |
| 後端 | 小型服務即可（例如一套 API＋PostgreSQL）。關鍵表：members、invites、orders、vouchers、projects（含 target／raised）、redemptions |
| 券號 | 伺服器產生、checksum、不可預測流水；Demo 的 TO-FV-年-流水 僅視覺參考 |
| 時間 | 生產環境 禁止 「模擬時間前進」。展示環境可繼續用獨立 deploy |
| 個資 | 邀請制與 Line 客服會碰到通訊資料；需訂保存期限與誰可查券 |
| 環境 | demo / staging / production 分開。Demo 可維持現況 Vercel 靜態站 |

不建議一開始上微服務、區塊鏈存證或自建 App 框架。憑證的可信來自營運流程與帳本權限，不來自技術炫技。

## 7. 組織與營運配套

系統做不做得成，取決於有沒有「券的主人」：

- 品牌／內容： 計畫故事、核對文案、提貨券視覺

- 營運： 產能、兌現現場、住房與課程履約、校園實驗與大地場次

- 客服： 恕不退費的例外、邀請碼遺失、券與身份不符

- 財務： 年費認列時點（收款時 vs 兌現時）、未兌現負債、計畫募集與年費分帳

- 資訊： 帳本、權限、與既有 CRM 對檔

建議指定一名「憑證負責人」，階段 2 起所有狀態變更都經此角色或其所授權的後台。

## 8. 風險與不建議

| 風險 | 說明 | 緩解 |
| --- | --- | --- |
| 把 Demo 直接當官網收款 | 重整即掉券、邀請碼可猜 | 收款前必須有後端帳本 |
| 附加禮遇變成主產品 | 與一般會員卡無異，影響力敘事失敗 | 官網結構維持「先計畫、後禮遇」 |
| 超賣罈／席／瓶／場次 | 雙向承諾破功 | 階段 1 先鎖產能；系統以額滿停止新鎖定 |
| 年費與募集混帳 | 財務無法解釋「付 3 萬為何計畫顯示 2000萬」 | 報表分開；畫面文案寫清「計畫目標」不是扣款 |
| 金流與退款糾紛 | 「恕不退費」需法務過目 | 鎖定流程保留勾選與時間戳 |
| 與 CRM 點數混帳 | 財務與客服無法解釋 | 券與點數分欄、分報表 |
| 一次做完所有禮遇預訂 | 時程爆炸 | 階段 4 分批，先記名額再接庫存 |

## 9. 近 90 日可執行清單

- 召開一次機制凍結會：確認年費、上限、邀請權、退費例外、五項計畫的真實產能與募集目標、lunch／hall 的卡別規格。

- 釐清「年費」如何計入「已募」；額滿後已鎖定會員的權益不變。

- 把凍結結果回寫 Demo（改 mock.ts 與文案），再發一版給未參加會議的人點。

- 指定憑證負責人，用試算表模擬「10 張券從鎖定到第一次核對」的欄位，作為階段 2 資料表草稿。

- 資訊評估既有會員身份來源（CRM 編號或 Email）與第一季是否走匯款。

- 法務過目鎖定文案與知己邀請的對外用詞。

- 暫緩：公開金流、自建 App、完整訂房、把附加禮遇接進 POS——除非階段 1 已全部簽核。

## 10. 結論

影響力會員的技術難度不在畫面，而在把「對尚未存在之物的承諾」做成可發行、可核對、可兌現的帳本。現有 Demo 已經把故事與規則講清楚，應繼續當對內原型。

正式化請依「先凍結機制 → 小範圍真券 → 每年核對與兌現 → 再做加碼履約與金流」推進。任何會讓未來提貨券看起來像點數、或讓附加禮遇蓋過支持計畫的功能，都應視為偏離產品。